## Slide 1: Модели жизненного цикла ПО
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

## Slide 2: SDLC model - Модель жизненного цикла ПО — это структура по правилам которой создается продукт ПО. Сюда входят все взаимосвязи процессов, задачи и методы.
На данный момент самые популярные - 4 вида модели жизненного цикла ПО:
Каскадная модель,
Итеративная модель,
Спиральная модель,
V модель.
Каскадная модель — имеет характер waterfall. Ей можно определить как пошаговую стратегию. Работа над фазой начинается строго после того, как была успешно закончена предыдущая фаза.
Фазы каскадной модели:
- Определение требований (на данном этапе разработчики и клиенты разрабатывают совместно требование к ПО) - Проектирование (создание документов описания ПО, план его реализации программистами) - Коддинг (фаза создания ПО программистами) - Воплощение (интеграция отдельных компонентов программы на живую или тестовую базу) - Тестировка (верификация проекта, проект должен соответствовать оговоренному сценарию заказчика, уборка всех недочетов) - Инсталляция (внедрение продукта на живую базу) - Саппортинг (поддержка продукта силами разработчиков нашей компании или компании-клиента)
Плюсы и минусы модели:
+ Подходит для малых задач. + Экономия времени, можно быстро сделать и уложиться в один спринт
- Совсем не гибкая система, нельзя вернуться к предыдущей фазе, нужно создавать новый спринт?

## Slide 3: Итеративная модель — действует по методу Agila, то есть модель довольно гибкая. Каждая фаза трансформируется в мини-цикл и может быть отработана и дополнена на каждом этапе модели. Мини-циклы эти принято называть итерациями.
Всего выделяют 4 фазы данной модели:
– определение и анализ требований – сбор всех требований от клиента и создание документа, бизнес аналитиком, по которому будут работать специалисты – дизайн и проектирование – согласно требованиями. – разработка и тестирование – фаза ревью – оценка, пересмотр текущих требований и предложения дополнений к ним.
+ Подходит как для малых, так и для больших проектов
+ Довольно гибкая система, можно вернуться и доделать что-то что имеет баги
Из за человеческого фактора может быть довольно хаотичной, небрежно сделанной, потому, ошибок может быть больше, тем более, если отсутствует архитектор.
Спиральная модель — была самой сложной для моего понимания. Включает в себя и каскадную, и итеративную модель. Это плоскость поделенная на 4 части. В каждой части, на каждом этапе создается прототип. И пока прототип не будет полностью успешным, на след. шаг никто не переходит. Когда прототип полностью отработан мы добавляем его в общий билд. Наиболее развернутая система, как по мне. Существенно анализирует риски.
определение целей,
оценка рисков,
разработка и тестирование,
планирование новой итерации.
+ Это очень продуманная модель, которая очень подходит для больших проектов, причем для масштабов своих она довольно гибкая + Продуманная оценка рисков
Много времени занимает, не подходит для маленьких проектов, разве что для очень важных

## Slide 4: V – модель — каждая фаза данной модели проходит свой собственный тест-план. И если он успешный, то можно перейти на следующую фазу. Приоритет задачи в V-модели растет слева сверху вниз, и справа снизу вверх. V-модель, это улучшенная каскадная модель.
Фазы:
Проектирование
Анализ требований
Разработка архитектуры
Разработка детальная
Тестирование на всех последующих этапах
Интеграция и тестирование
Системное тестирование
Реализация
Саппорт
+ экономит кучу времени
+ хорошо проработанная модель во всех отношениях
+ подходит для малых и средних моделях
+ для тестировщика ИМХО лучший вариант, кроме Итеративной модели, она мне тоже очень нравится
Недостаточно гибкая
Плохо продуманные риски

## Slide 5: Сравнение моделей
Долго думав я составила требований в отношении моделей и составила таблицу с соотношением от 1 до 5, посмотрим что получилось. Данное мнение является субъективным.
Требование/Модель | Каскадная модель | Итеративная модель | Спиральныя модель | V-модель
Время | 5 | 2 | 1 | 5
Сотрудники | 5 | 3 | 1 | 4
Денежные затраты заказчика | 4 | 2 | 1 | 5
Гибкость | 1 | 4 | 5 | 2
Качество | 3 | 4 | 5 | 3
Оценка рисков | 1 | 3 | 5 | 2
Работа тестировщика | 3 | 3 | 4 | 5
Сложность проекта | 5 | 3 | 1 | 5
Итого | 27 | 24 | 23 | 31